Техническое задание на разработку прототипа

1. Цель практики

Целью производственной практики является проектирование и разработка прототипа программного модуля (Desktop-приложения), направленного на повышение эффективности и снижение ошибок в ключевых процессах инструментально-раздаточной кладовой (ИРК) машиностроительного цеха: приемка нового инструмента, адресное хранение, выдача инструмента станочникам, возврат и списание изношенного инструмента, а также первичный анализ остатков.

2. Задачи практики

- Провести анализ текущих процессов учета инструмента в цехе.

- Спроектировать логическую структуру базы данных для учета инструмента (номенклатура), ячеек хранения (стеллажи), сотрудников и операций выдачи.

- Разработать и описать с помощью UML-диаграмм структуру и поведение системы.

- Реализовать базу данных (SQLite/MySQL) с основными таблицами.

- Написать набор SQL-запросов для оперативной работы и базовой аналитики.

- Разработать простой, интуитивно понятный интерфейс для работы в условиях цеха.

- Реализовать ключевой функционал: имитация сканирования (табельный номер сотрудника/штрих-код инструмента), выдача, возврат, поиск, формирование отчета по остаткам.

- Протестировать прототип на смоделированных данных.

- Составить полный отчет.

3. Этапы работы

Этап 1. Анализ предметной области и проектирование (1.5 недели)

Задача: Зафиксировать шаги от момента требования инструмента до его возврата.

Действия:

- Определить ключевые сущности:

  - Инструмент (Tool): Уникальный инвентарный номер, наименование, тип (фреза, сверло, резец), диаметр, материал, статус (на складе, выдано, на переточке), дата ввода в эксплуатацию, нормативный срок службы (стойкость).

  - Ячейка хранения (Cell): Номер стеллажа, ряд, полка, ячейка. Статус (свободно/занято).

  - Сотрудник (Employee): Табельный номер, ФИО, профессия (оператор ЧПУ, наладчик).

  - Операция (Operation): Журнал событий (выдача, возврат, списание).

- Выявить проблемы: Инструмент не возвращают вовремя, невозможно найти фрезу диаметром 20 мм, фактический остаток в базе не совпадает с реальным.

- Нарисовать Use Case Diagram: Актеры (Кладовщик, Станочник, Мастер), Сценарии (Принять инструмент, Выдать инструмент, Вернуть инструмент, Провести инвентаризацию, Сформировать заявку).

- Нарисовать Class Diagram: Классы Tool, StorageCell, Employee, Operation.

- Нарисовать Activity Diagram для процесса «Выдача инструмента со склада».

- Спроектировать ER-диаграмму для БД.

Этап 2. Разработка базы данных и ядра логики (2 недели)

Задача: Создать рабочую БД и реализовать основные алгоритмы.

Действия:

- Создать БД (SQLite/MySQL).

- SQL-запросы для реализации:

  - INSERT новой единицы инструмента при поступлении на склад.

  - SELECT поиск инструмента по наименованию, диаметру или штрих-коду (инвентарному номеру).

  - UPDATE статуса инструмента на «Выдан» и привязка к табельному номеру сотрудника.

  - UPDATE статуса на «На складе» при возврате (с автоматическим размещением в свободную ячейку).

  - SELECT отчет по должникам: список инструментов, выданных более N дней назад и не возвращенных.

  - SELECT топ-5 самого востребованного инструмента (частота выдачи).

  - SELECT список инструментов с истекающим сроком службы/следующих на переточку.

- Написать на Python/C# логику для:

  - Автоматического распределения инструмента на хранение (поиск первой свободной ячейки определенного стеллажа по маске, например, «Стеллаж-А-01-01»).

  - Проверки лимитов: запрет выдачи дорогостоящего инструмента без подтверждения мастера.

Этап 3. Разработка пользовательского интерфейса (1.5 недели)

Задача: Создать интерфейс, ориентированный на скорость работы.

Основные экраны интерфейса:

- Главная панель: Крупные кнопки с цветовой индикацией: «ВЫДАТЬ», «ПРИНЯТЬ», «ПОИСК».

- Форма выдачи: Поле «Скан табельного» (кто берет), поле «Скан инструмента» (что берет). Кнопка «Оформить выдачу». Система автоматически меняет статус и фиксирует дату выдачи.

- Форма приема (возврата): Скан инструмента -> Автоматически определяется, что это возврат. Предложение свободной ячейки для размещения.

- Форма поиска: Поиск по инвентарному номеру или наименованию. Отображение статуса: «Выдан Иванову И.И.» или «На складе: Стеллаж №4, Ячейка 12».

- Панель «Контроль»: Список должников (кто держит инструмент дольше 3-х смен). Выделение красным просрочки.

- Вкладка «Отчеты»: Остатки по группам инструмента, оборотная ведомость.

Этап 4. Тестирование, отладка и демонстрация (3-4 дня)

Задача: Убедиться в работоспособности прототипа в условиях, приближенных к реальным.

Действия:

- Заполнить БД тестовыми данными: 100 единиц инструмента, 20 сотрудников, 50 ячеек хранения.

- Провести сценарии: «Выдача 10 инструментов подряд», «Возврат с размещением», «Поиск просроченных выдач».

- Проверить быстродействие поиска по частичному совпадению.

Этап 5. Документирование (3-4 дня)

Составление итогового отчета, включающего:

- Описание предметной области машиностроительного предприятия и проблем ИРК.

- UML и ER-диаграммы.

- Дамп структуры БД (CREATE TABLE скрипты).

- Листинги всех SQL-запросов с комментариями.

- Скриншоты интерфейса (темная тема для работы в цеху).

- Выводы: потенциальный экономический эффект (сокращение времени поиска, исключение закупки инструмента «с нуля» при фактическом наличии), рекомендации по внедрению сканеров и меток RFID.

4. Ожидаемые результаты

- Отчет по анализу: Описание процессов инструментального обеспечения.

- Проектная документация: UML-диаграммы (Use Case, Class, Activity), ER-диаграмма.

- Рабочая база данных: Файл БД с заполненными справочниками (номенклатура, сотрудники).

- Пакет SQL-запросов: 6-7 запросов для учета и аналитики.

- Рабочий прототип программы: Приложение, реализующее цикл «Выдача-Возврат-Поиск».

- Итоговый отчет: Объединяющий документ.

Технологический стек (рекомендуемый):

- Бэкенд/Логика: Python (Flask/Django) для Web-интерфейса или C# (Windows Forms/WPF) для Desktop.

- База данных: MySQL / SQLite.

- Фронтенд (GUI): Tkinter (Python) или WPF (C#). Упор на крупные шрифты, контрастность.

- Контроль версий: Git.