Техническое задание для ПВЗ OZON

1. Цель практики

Целью производственной практики является проектирование и разработка прототипа программного модуля (Desktop-приложения или Web-интерфейса), направленного на повышение эффективности и снижение ошибок в ключевых процессах ПВЗ Ozon: приемке, хранению, поиску и выдаче заказов, а также первичному анализу возвратов. Практика призвана закрепить навыки анализа предметной области, проектирования баз данных, back-end и front-end разработки на реальной бизнес-задаче.

2. Задачи практики

1) Провести анализ текущих ручных и автоматизированных процессов на ПВЗ Ozon, выявить «узкие места».

2) Спроектировать логическую структуру базы данных для учета заказов, ячеек хранения, операторов и клиентов.

3) Разработать и описать с помощью UML-диаграмм (минимум 3 вида) структуру и поведение системы.

4) Реализовать базу данных (например, на SQLite или PostgreSQL) с основными таблицами.

5) Написать набор SQL-запросов для оперативной работы и базовой аналитики.

6) Разработать простой, интуитивно понятный пользовательский интерфейс для оператора ПВЗ.

7) Реализовать ключевой функционал: имитацию сканирования штрих-кода, привязку заказа к ячейке, интеллектуальный поиск, формирование простых отчетов.

8) Протестировать прототип на смоделированных данных, соответствующих реальному потоку заказов.

9) Составить полный отчет с обоснованием проектных решений, кодом, запросами и рекомендациями по внедрению.

3. Этапы работы

Этап 1. Анализ предметной области и проектирование (1.5 недели)

Задача: Изучить ежедневные процессы ПВЗ. Зафиксировать шаги от получения заказа от курьера до его выдачи клиенту.

Действия:

- Определить ключевые сущности: Заказ (номер, статус, дата поступления, срок хранения, ФИО клиента, телефон), Ячейка хранения (номер, ряд, статус: свободна/занята), Оператор, Курьер.

- Выявить проблемы: долгий поиск заказа по ФИО, путаница в ячейках, отсутствие напоминаний о просрочке.

- Нарисовать Use Case Diagram: Актеры (Оператор, Клиент), Сценарии (Принять заказ, Найти заказ, Выдать заказ, Оформить возврат).

- Нарисовать Class Diagram: Классы Order, StorageCell, Operator с атрибутами и связями (например, один Заказ хранится в одной Ячейке).

- Нарисовать Activity Diagram для процесса "Выдача заказа клиенту".

- Спроектировать ER-диаграмму для будущей базы данных.

Этап 2. Разработка базы данных и ядра логики (2 недели)

Задача: Создать рабочую БД и реализовать основные алгоритмы.

Действия:

Создать БД (SQLite). Таблицы: orders, storage_cells, operators.

SQL-запросы, которые необходимо реализовать:

INSERT нового заказа при его приемке (с автоматическим выбором свободной ячейки).

SELECT поиск заказа по номеру или части ФИО

SELECT список заказов, срок хранения которых истекает сегодня/завтра (для подготовки к уведомлениям).

UPDATE изменение статуса заказа на "Выдан" и освобождение ячейки.

SELECT отчет по активности оператора (сколько заказов принял/выдал за смену).

SELECT топ-5 самых "долгоиграющих" заказов на хранении.

Написать на Python/ C# логику для:

Автоматического распределения заказа на самую удобную (ближайшую к точке выдачи) свободную ячейку.

Генерации "виртуального" штрих-кода (уникального номера) для нового заказа.

Этап 3. Разработка пользовательского интерфейса (1.5 недели)

Задача: Создать простой и функциональный интерфейс для оператора.

Основные экраны интерфейса:

Главная панель: Крупные кнопки "Принять заказ", "Найти заказ", "Выдать заказ".

Форма приема заказа: Поля для ввода номера заказа (или генерации), ФИО, телефона. Кнопка "Разместить" (сохраняет в БД и показывает номер ячейки).

Форма поиска: Поле для ввода номера заказа/ФИО. Таблица с результатами поиска. Кнопка "Выдать" напротив найденного заказа.

Панель "Срочное": Список заказов, у которых заканчивается срок хранения (выводится автоматически).

Вкладка "Отчеты": Кнопки для формирования простых отчетов из SQL-запросов этапа 2.

Этап 4. Тестирование, отладка и демонстрация (3-4 дня)

Задача: Убедиться в работоспособности прототипа.

Действия:

Заполнить БД 50-100 тестовыми заказами с разными ФИО, датами и статусами.

Провести сценарии: "Приемка 10 новых заказов", "Поиск и выдача 5 случайных заказов", "Формирование отчета о просрочке".

Исправить выявленные ошибки и оптимизировать медленные запросы.

Подготовить короткую презентацию (5-7 минут) для руководителя, показывающую работу системы.

Этап 5. Документирование (3-4 дня)

Составление итогового отчета, включающего:

Описание предметной области и проблем ПВЗ.

Все созданные UML и ER-диаграммы.

Дамп структуры БД (CREATE TABLE скрипты).

Листинги всех SQL-запросов с комментариями.

Скриншоты интерфейса и описание его работы.

Ключевые фрагменты исходного кода (логика распределения ячеек, обработка поиска).

Выводы о потенциальном эффекте от внедрения (сокращение времени поиска, уменьшение ошибок) и рекомендации по дальнейшему развитию (добавление модуля возвратов, интеграция с принтером этикеток, мобильная версия для инвентаризации).

4. Ожидаемые результаты

Отчет по анализу: Документ с описанными процессами и выявленными проблемами ПВЗ Ozon.

Проектная документация: Набор UML-диаграмм (Use Case, Class, Activity) и ER-диаграмма.

Рабочая база данных: Файл БД (SQLite) или скрипты для ее создания.

Пакет SQL-запросов: 6-7 рабочих и прокомментированных SQL-запросов для оперативной и аналитической работы.

Рабочий прототип программы: Исполняемый файл или веб-приложение с базовым графическим интерфейсом, реализующий функции приема, поиска и выдачи заказов.

Итоговый отчет: Полноценный документ, объединяющий все вышеперечисленное, с выводами и предложениями.

Технологический стек (рекомендуемый, на выбор студента):

Бэкенд/Логика: Python (Flask/Django), C# (.NET Core).

База данных: MySQL

Фронтенд (GUI): Tkinter (Python), простой HTML/CSS с Flask.

Контроль версий: Git.